РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№18

19.01.2023 г. 		                                                                                     сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности»

на 2023 год

В целях выполнения постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности» на 2023 год согласно приложению 1.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Верхнесеребряковского сельского   поселения                      М.Ю. Кодочигова

Приложение 1

План

реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности» на 2023 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023-31.12.2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение уровня освещенности | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (включая разработку локальной сметы) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение уровня освещенности | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                          М.Ю. Кодочигова