РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2015                                     № 78                    сл. Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 03.10.2013 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории (экономист) Чигрину Т.Я.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                     Ю.В. Сорокин

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

(экономист)

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 28.05.2015 №78

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Основная цель Программы - улучшение условий и качества жизни населения Верхнесеребряковского сельского поселения, переход экономики Верхнесеребряковского сельского поселения на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности, сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

-осуществление оценки фактических параметров потребления топливно-энергетических ресурсов, их энергоэффективности по объектам энергопотребления бюджетных учреждений, жилищного фонда и предприятий;

-выполнение технических и организационных мероприятий по снижению  потребления энергоресурсов;

- повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

- обеспечение в муниципальных образованиях поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2014 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Верхнесеребряковского  сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  17.02.2014 №11 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 03.10.2013 № 73»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  11.07.2014 №55 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 03.10.2013 № 73»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  18.09.2014 №81 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 03.10.2013 № 73».;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  21.11.2014 №105 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 03.10.2013 № 73».;

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 03.10.2013 №73  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в 2014 году было запланировано 373,9 тыс. рублей, исполнение составило 308,0 тыс. рублей.  Все средства расходы были произведены за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  82,4 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 373,9 | 373,9 | 308,0 | 82,4 |  |
|  | Итого | 373,9 | 373,9 | 308,0 | 82,4 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; | - | - | - | - | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов |  | Сформированы энергетические паспорта |  |
| 1.1.2 | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методом энергосбережения, технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Подготовка руководителей в области энергосбережения |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | - |
| 1.1.3 | Разработка сметной документации, проведение капитального и текущего ремонтов и модернизации сетей уличного освещения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | - | снижение электропотребления оборудованием. |  | снижение электропотребления |  |
| 1.2.1. | Внедрение энергосберегающих светильников в том числе на базе светодиодов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение электропотребления оборудованием |  | снижение электропотребления |  |
| 1.3.1 | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций бюджетного сектора | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - | - | - | - | Контроль за состоянием в целом |  | В течении года контроль за состоянием в целом |  |

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                                           Ю.В. Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка кадров в области энергосбережения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; |  | Специалист Администрации Верхнесеребряковского с/п прошел обучение в области энергосбережения |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 4,2 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 1.1.2 | Разработка проектоно-сметной документации на текущий ремонт уличного освещения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Разработана проектно-сметная документация на ремонт уличного освещения в трех хуторах поселения |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 30,4 |  | 21,5 |  | 21,5 |
| 1.1.3. | Текущий ремонт уличного освещения |  |  | Произвели текущий ремонт уличного освещения в трех хуторах поселения |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 339,3 |  | 283,5 |  | 283,5 |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                                Ю.В. Сорокин