РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2015                                     № 84                    сл. Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»  согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 2 категории по муниципальному хозяйству С.А. Сугралиева

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                     Ю.В. Сорокин

Постановление вносит:

Специалист 2 категории

по муниципальному хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 01.06.2015 №84

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

Раздел I. Основные результаты реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения»

Цель Программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению  Верхнесеребряковского сельского поселения, развитие системы коммунальной инфраструктуры, приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры;

-содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в хорошем сосотоянии;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

На достижение целей муниципальной программы направлены две подпрограммы:

- Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения.

- Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2014 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Верхнесеребряковского  сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  17.02.2014 №10 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  15.07.2014 №58 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  18.09.2014 №80 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 02.10.2013 № 71».;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от  20.11.2014 №103 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения   от 02.10.2013 № 71».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения   Верхнесеребряковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 №71  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения» в 2014 году было запланировано 343,3 тыс. рублей, исполнение составило 300,2 тыс. рублей.  Все расходы были произведены за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  87,4 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 343,3 | 343,3 | 308,0 | 82,4 |  |
|  | Итого | 343,3 | 343,3 | 308,0 | 82,4 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения» запланирована до 2020 года.

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Содержание, капитальный ремонт, строительство и реконструкция водопроводных сетей муниципального значения и сооружений на них | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Был оплачен контракт по строительному контролю за выполнение работ «Капитальный ремонт водопровода в сл. Верхнесеребряковка» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 99,0 | 99,0 | 1 |
| 1.2. | Газификация объектов муниципальной собственности | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Средства, предусмотренные на проектную документацию по газификации здания администрации использованы не были. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15,0 | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы |  |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Освещение территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Проведены работы по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения,оплата электроэнергии за уличное освещение производилась в срок. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 159,5 | 159,5 | 2 |
| 2.2. | Работы по благоустойству территории поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | За истекший период производились работы по выявлению и недопущению складирования ТБО на территории поселения В следствии чего было ликвидировано две несанкционированных свалки на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 69,8 | 41,7 | 3 |
| 2.3 | Мероприятие: Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Проводится информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы |  | Проведено 6 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Уничтожено две несанкционированных свалки | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                 Ю.В. Сорокин