РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017                                  № 28                        сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского  сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского  сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству .

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                           Ю.В.Сорокин

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от  15.03.2017 №28

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского  сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной

Программы Верхнесеребряковского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения»

Цель  Программы - обеспечение населения Верхнесеребряковского  сельского поселения:

-повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

-развитие систем коммунальной инфраструктуры;

-Приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями»;

-повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной  задачи:

-повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения.

- Благоустройство территории Верхнесеребряковского  сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2016 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от     19.12.2016 №245 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от 15.10.2013 №75 «Об утверждении муниципальной Программы Верхнесеребряковского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения»», в 2016 году было запланировано 1578,3 тыс. рублей, исполнение составило 263,2 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил  16,7 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 1578,3 | 1578,3 | 263,2 | 16,7 |  |
|  | Итого |  | 1578,3 | 1578,3 | 263,2 | 16,7 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения» по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены в большей мере. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения» запланирован до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского  сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского  сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| - Подпрограмма 1. Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.2 | Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение внедрением современных технологий производства ремонтных работ, ростом мощности систем водоснабжения и увеличения числа пользователей. |  |  | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание сети уличного освещения |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | обеспечение безопасности проживания жителей поселения. |  |  | Обслуживание уличного освещения, замена ламп на энергоэффективные осветительные устройства |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «« Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Надлежащее содержание объектов благоустройства |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения. |  |  | улучшение качества условий для работы и отдыха жителей поселения |  |  |  |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                              Ю.В.Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства (водопровод, башни, скважины, насосов) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 387,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Производилась оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 181,8 | 116,2 | 116,2 |
| 1.1.3 | Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность, обслуживание газонокосилки, триммера и т.д.) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Производились работы по благоустройству населенных пунктов с привлечением населения, организаций и коммунальной службы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 990,2 | 70,3 | 70,3 |
| 1.1.4 | Приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Были приобретены материальные средства для благоустройства территорий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19,2 | 76,7 | 76,7 |
| 1.1.11 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского  сельского поселения                                                               Ю.В.Сорокин