РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 71

03.10.2023г. 		                                                                            сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

за  9 месяцев  2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 9 месяцев 2023  года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                       М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 03.10.2023 №71

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

за 9 месяцев  2023  года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | Главный специалист | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг газоснабжения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15 205,1 | 15 205,1 | 14 980,0 | 225,1 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Главный специалист | Оплата по договорам строительство и реконструкция объектов газификации в х. Верхоломов и строительный контроль включая авторский надзор за строительством объектов газификации. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Организация сбора и вывоза ТБО» | Главный специалист | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг сбора и вывоза ТБО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Главный специалист | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг сбора и вывоза ТБО | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на территории поселения, выделенных многодетным семьям» | Главный специалист | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг в рамках программы ОЖКУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Главный специалист | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг в рамках программы ОЖКУ | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 345,5 | 345,5 | 185,6 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Главный специалист | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 234,0 | 234,0 | 127,3 | 106,7 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Главный специалист | производилась оплата за электроэнергию уличного освещения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание мест захоронения | Главный специалист | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Главный специалист |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Главный специалист | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 111,5 | 111,5 | 58,3 | 50,2 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Главный специалист | Выплата заработной платы и отчислений работникам благоустройства, покупка бензина для триммера для покоса травы в Верхнесеребряковском сельском поселении | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 15 550,6 | 15 550,6 | 15 165,6 |  |
|  |  |  | X | X | X | 15 550,6 | 15 550,6 | 15 165,6 |  |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                     М.Ю. Кодочигова